Administración en Sistemas Informáticos
Ciclo 2026

Informe del proyecto RuwaJay

Propuesta desarrollo y puesta en marcha

Dirigido a Queche

Equipo de trabajo

German Alexander de Leon de Leon  |  2349104

Mike Ovidio Cotzojay Boch  |  2349106

Gary Orlando Ochoa Quiroa  |  2349076

Juan José Antonio Pérez García  |  2349044

José David Gómez López  |  2349088

Guatemala
13 de octubre de 2026

Índice

1 Introducción	4

2 Nombre del proyecto	4

Descripción del proyecto	4

3 Problema	4

4 Justificación	5

5 Propuesta de valor	5

6 Análisis del mercado inicial	6

7 Modelo Canvas	7

8 Visión	7

Misión	7

9 Objetivos	8

Objetivo general	8

Objetivos específicos	8

10 Cronograma preliminar de desarrollo	9

11 Cronograma de actividades	9

12 Prototipo funcional	10

13 Tecnologías seleccionadas y arquitectura básica	10

14 Retroalimentación y mejoras	11

15 Tecnologías seleccionadas y arquitectura básica de la integración	11

16 Análisis de viabilidad técnica y operativa	12

17 Plan de implementación a corto plazo	13

18 Plan de estrategia de marketing inicial	14

Público objetivo	14

Canales de difusión	14

Mensaje clave	14

Medios promocionales	14

19 Plan de estrategia de marketing lanzamiento y metas	14

Evento de lanzamiento	14

Incentivos iniciales	14

Meta de impacto	14

20 Tecnologías utilizadas en la aplicación RuwaJay	15

21 Capturas de la aplicación	16

22 Código	17

23 Código QR para la descarga de la aplicación	18

24 Plan financiero básico	19

Costos de desarrollo	19

Costos operativos	19

25 Plan financiero ingresos y punto de equilibrio	19

Proyecciones de ingresos	19

Punto de equilibrio	20

26 Fuentes de financiamiento posibles	20

Propias	20

Familiares y amigos	20

Concursos y premios	20

Crowdfunding financiamiento colectivo	20

Apoyo institucional o gubernamental futuro	20

27 Estrategias de escalabilidad	21

Expansión geográfica	21

Automatización de procesos	21

Uso de tecnologías escalables	21

28 Indicadores	21

Indicadores de impacto social	22

Indicadores de impacto económico	22

29 Conclusiones	22

30 Anexos	23

Semana 1	23

Semana 2	23

Semana 3	23

31 Anexos semanas de integración y publicación	23

Semana 4	23

Semana 5	23

Semana 6	24

32 Anexos evidencia y pendientes	24

Pendientes de publicación	24

33 Glosario técnico del proyecto RuwaJay	25

Desarrollo de aplicaciones	25

Arquitectura y backend	25

34 Glosario pruebas marketing y finanzas	25

Pruebas y validación	25

Marketing y estrategia	25

Finanzas y escalabilidad	26

35 Fuentes consultadas	26

# 1 Introducción

Buscar una vivienda exige comparar precios, conocer la ubicación, preguntar por las condiciones y coordinar una visita. Cuando esa información está dispersa entre anuncios y conversaciones, es difícil dar seguimiento a cada opción. RuwaJay busca reunir ese recorrido en una plataforma web y una aplicación Android.

Nuestro propósito es facilitar el contacto entre las personas que buscan vivienda y quienes la ofrecen. Ambos clientes comparten identidad y datos para que el usuario pueda continuar desde el teléfono o la computadora sin administrar dos cuentas o catálogos distintos.

Este informe presenta la propuesta del proyecto, su desarrollo técnico y la forma en que podría ponerse en marcha. Incluye el modelo Canvas, cronogramas, prototipo, estrategia de difusión, un escenario financiero, indicadores y anexos.

A la fecha del informe, contamos con código y pruebas locales aprobadas. La integración con Supabase está preparada, pero requiere configuración y publicación. El siguiente paso es completar esa puesta en marcha y comprobar ambos clientes con servicios reales antes de anunciar un lanzamiento.

# 2 Nombre del proyecto

El proyecto se denomina RuwaJay. Este nombre identifica la plataforma web y la aplicación Android como parte de una misma experiencia. Su alcance inicial se concentra en la búsqueda y publicación de viviendas para arrendamiento en Guatemala.

## Descripción del proyecto

RuwaJay organiza viviendas mediante fichas con fotografías, precio, características y ubicación. Incorpora filtros, favoritos y comparación para revisar opciones de forma ordenada. La persona puede iniciar una búsqueda desde el navegador y continuar desde el teléfono con sus datos compartidos.

El recorrido incluye solicitudes de visita. El propietario confirma o rechaza el horario y una confirmación válida habilita la conversación relacionada con esa vivienda. El chat admite texto, imágenes, audio y ubicación dentro del alcance implementado.

El sistema contempla edición de perfiles, reseñas, búsquedas guardadas y borradores de contrato. Estos borradores ayudan a revisar condiciones, pero no constituyen una firma electrónica ni acreditan por sí solos un acuerdo. La plataforma facilita la coordinación; verificar el inmueble y decidir un arrendamiento sigue correspondiendo a las personas involucradas.

# 3 Problema

Una persona puede encontrar varios anuncios que parecen adecuados y aun así no tener información suficiente para elegir. Algunos no incluyen una ubicación útil, otros no aclaran el depósito y en ocasiones es necesario repetir las mismas preguntas a distintos contactos.

Para el propietario también existe una dificultad de organización: atender consultas, recordar quién solicitó cada visita y evitar que dos interesados reciban el mismo horario. Si la información cambia entre la computadora y el teléfono, el seguimiento se vuelve más complicado.

Abordamos esa fragmentación del proceso. No pretendemos resolver toda la oferta de vivienda del país, sino mejorar la consulta de anuncios, la comparación de opciones y la coordinación dentro de una sola herramienta.

El diagnóstico técnico mostró además ubicaciones sustituidas por valores genéricos, favoritos que podían permanecer al cambiar de cuenta y registros históricos que necesitaban revisión. Corregirlos es parte de la solución: una interfaz agradable pierde utilidad si presenta información que no corresponde.

La magnitud comercial de esta necesidad debe medirse con entrevistas y un piloto. No contamos con una encuesta representativa que permita afirmar cuántas personas usarían RuwaJay o cuánto pagarían.

# 4 Justificación

Consideramos útil desarrollar RuwaJay porque buscar vivienda exige tiempo y decisiones cuidadosas. Tener fotografías, condiciones y ubicación en una ficha consistente puede ayudar a descartar opciones que no se ajustan a las necesidades de la persona antes de realizar un traslado.

Para quien publica, un registro de visitas y conversaciones puede reducir confusiones y facilitar la atención de interesados. La continuidad entre web y Android permite utilizar el dispositivo más cómodo sin administrar dos catálogos separados.

El proyecto aporta también una oportunidad de aprendizaje: integra interfaces, autenticación, datos compartidos, validaciones de servidor y pruebas. Durante la revisión comprendimos que sincronizar pantallas no basta; debemos proteger identidades, conservar los datos y mostrar errores cuando una operación falla.

La elección de Firebase Spark y Supabase Free responde a la necesidad de preparar una primera etapa sin activar infraestructura de pago. Ayuda a trabajar con recursos limitados, aunque exige vigilar cuotas y reconocer que un servicio gratuito no ofrece capacidad ilimitada.

El beneficio social y económico se comprobará en el piloto. Por ahora podemos explicar el valor esperado y demostrar avances técnicos, pero no atribuir ahorros, contratos cerrados o mejoras de acceso a vivienda que no se hayan medido.

# 5 Propuesta de valor

RuwaJay propone acompañar la búsqueda desde la comparación inicial hasta la coordinación de una visita. El usuario encuentra una ficha organizada, guarda opciones y mantiene el contacto relacionado con el inmueble que le interesa.

Para quien busca vivienda, el valor está en revisar condiciones en un mismo lugar y continuar desde el teléfono o la computadora. Para el propietario, está en publicar información consistente y atender solicitudes con un registro de los participantes.

Al publicar se exige seleccionar la ubicación real y se conserva un depósito de cero cuando ese es el valor indicado. Tampoco se sustituye una propiedad inexistente por otra de ejemplo. Son detalles sencillos, pero necesarios para confiar en lo que se consulta.

El chat se relaciona con participantes identificados y una visita confirmada. Los archivos privados se entregan mediante enlaces temporales autorizados. Estas medidas reducen accesos indebidos, pero no certifican automáticamente a un propietario ni reemplazan la revisión humana de documentos.

En el piloto ofreceremos uso básico sin cobro. Las ventajas frente a otras alternativas deberán demostrarse mediante tareas completadas y comentarios de usuarios, no únicamente con una lista de funciones.

# 6 Análisis del mercado inicial

El público propuesto está formado por personas que buscan una vivienda en arrendamiento y propietarios que desean publicar y coordinar visitas. Planteamos un piloto en un municipio o zona accesible al equipo, elegido según anuncios y participantes disponibles.

La revisión exploratoria encontró portales con anuncios de alquiler en Guatemala, como Encuentra24 [1]. Eso confirma la presencia de alternativas digitales y nos obliga a explicar el aporte de RuwaJay. No demuestra por sí solo una demanda específica para nuestra plataforma.

El Censo 2018 del INE permite contextualizar vivienda y hogares por territorio [2]. Su fecha debe conservarse: no equivale a una medición del mercado de alquiler de 2026 ni permite calcular automáticamente usuarios potenciales.

Proponemos entrevistar a diez personas que busquen vivienda y cinco propietarios para conocer dificultades, formas de coordinar visitas y motivos de desconfianza. Sería una muestra de conveniencia para aprender, no para representar al país.

| Alternativa | Fortaleza | Oportunidad por validar |
| --- | --- | --- |
| Portales de anuncios | Catálogo y filtros. | Seguimiento de visitas dentro de RuwaJay. |
| Grupos y contactos | Difusión y comunicación cercana. | Orden de fichas y conversaciones por inmueble. |
| Agencias y gestión directa | Acompañamiento con experiencia. | Colaboración sin sustituir servicios profesionales. |

# 7 Modelo Canvas

El Canvas resume cómo podría funcionar RuwaJay como servicio. Los aliados, ingresos y costos comerciales son propuestas para el piloto, no acuerdos ni resultados obtenidos. Conviene revisarlos después de conocer la experiencia de los primeros participantes.

| Bloque | Aplicación en RuwaJay |
| --- | --- |
| Segmentos de clientes | Personas que buscan vivienda y propietarios que publican anuncios. Un piloto local permitirá conocer necesidades antes de ampliar el alcance. |
| Propuesta de valor | Fichas organizadas, favoritos, comparación y coordinación de visitas y conversaciones en web y Android. |
| Canales | Web, aplicación Android y difusión digital. Cada canal se anunciará cuando esté publicado y comprobado. |
| Relación con clientes | Orientación inicial, atención de incidencias, pautas de publicación y seguimiento de comentarios. |
| Fuentes de ingresos | Uso básico gratuito al inicio. Como hipótesis futura, promoción o gestión opcional; requiere validación y desarrollo adicional. |
| Recursos clave | Código, datos compartidos, almacenamiento, documentación, conocimientos del equipo y dispositivos de pruebas. |
| Actividades clave | Desarrollo, mantenimiento, pruebas, revisión de anuncios reportados y acompañamiento del piloto. |
| Socios clave | Propietarios participantes y posibles colaboradores académicos o comunitarios. Los proveedores tecnológicos no son patrocinadores. |
| Estructura de costos | Tiempo de trabajo, conectividad, equipos y atención. Infraestructura dentro de cuotas gratuitas; gastos de distribución y difusión por separado. |

# 8 Visión

Convertir RuwaJay en una herramienta reconocida por ayudar a buscar vivienda y coordinar visitas con información clara, continuidad entre dispositivos y atención a las necesidades de sus usuarios.

Queremos crecer de forma gradual. Antes de ampliar el catálogo o llegar a otros territorios debemos comprobar que los anuncios se mantienen actualizados y que las personas completan las tareas principales sin depender de ayuda constante.

## Misión

Facilitar la conexión entre quienes buscan vivienda y quienes la ofrecen mediante una plataforma web y Android que organice anuncios, comparación, visitas y comunicación, cuidando la identidad de los participantes y la calidad de la información.

Nuestro compromiso de trabajo es escuchar, corregir errores observados y explicar el alcance con honestidad. Una solicitud de verificación no equivale a una aprobación automática y una función preparada localmente no debe anunciarse como disponible hasta comprobar su publicación.

# 9 Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar y poner a prueba una plataforma web y Android que facilite la búsqueda y publicación de viviendas y la coordinación de visitas entre interesados y propietarios, con una identidad y una fuente de datos compartidas.

## Objetivos específicos

Organizar fichas con precio, características, fotografías y ubicación seleccionada por quien publica.

Guardar favoritos y búsquedas por usuario, aislando la información cuando cambia la cuenta.

Validar visitas para evitar reservas simultáneas de un mismo horario.

Habilitar conversaciones entre participantes autorizados y proteger sus archivos privados.

Mantener la continuidad de perfiles y datos entre web y Android mediante Firebase Auth y Firestore.

Completar Supabase y comprobar los flujos reales antes de publicar versiones compatibles.

Evaluar un piloto mediante tareas, incidencias y comentarios para decidir mejoras y posibilidades de crecimiento.

# 10 Cronograma preliminar de desarrollo

Organizamos el trabajo en seis etapas semanales para mostrar la secuencia propuesta. Esta planificación no asigna fechas retroactivas a actividades sin registro. Las correcciones verificadas del 12 y 13 de octubre de 2026 se documentan por separado en los anexos.

El cronograma puede ajustarse a la disponibilidad del equipo y a los requisitos de publicación. El acceso Supabase quedó para un compañero y se atenderá en la fase final de puesta en marcha.

| Semana propuesta | Enfoque | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problema y alcance | Necesidades, público inicial y prioridades. |
| 2 | Diseño y datos | Flujos de uso y estructura compartida. |
| 3 | Clientes web y Android | Acceso, catálogo, perfil y formularios. |
| 4 | Reglas y operaciones | Reservas, chat y permisos por identidad. |
| 5 | Pruebas y ajustes | Correcciones y evidencia local. |
| 6 | Preparación de publicación | Documentación, acceso y aceptación remota. |

# 11 Cronograma de actividades

Este plan convierte las etapas en tareas verificables. Las responsabilidades se expresan por función para que el equipo pueda distribuirlas según su disponibilidad; no se atribuyen aportes individuales que no estén registrados.

| Actividad | Responsable propuesto | Estado y dependencia |
| --- | --- | --- |
| Revisar funciones y datos | Equipo de desarrollo | Revisión realizada; decisiones históricas pendientes. |
| Corregir formularios y cuentas | Web y Android | Cambios y pruebas locales aprobados. |
| Preparar servidor gratuito | Backend e integración | Gateway y SQL preparados; publicación pendiente. |
| Resolver diez incidencias | Responsable de datos y titulares | Pendiente de evidencia; condiciona la migración. |
| Configurar Supabase | Compañero con acceso autorizado | Acceso diferido hasta la fase final. |
| Probar ambos clientes | Equipo de pruebas | Local aprobado; falta aceptación remota y física. |
| Publicar versiones compatibles | Responsable de publicación | Depende de servidor, datos y pruebas reales. |
| Evaluar el piloto | Equipo y participantes | Pendiente después de la puesta en marcha. |

# 12 Prototipo funcional

El prototipo combina una web React y una aplicación Android en Kotlin con Jetpack Compose. Ambos clientes comparten Firebase Authentication y Firestore. El servidor y los archivos se prepararon para Supabase manteniendo una sola identidad de usuario.

El recorrido comienza al acceder a la plataforma. La persona revisa viviendas, consulta una ficha, guarda opciones y solicita una visita. El propietario responde y una confirmación válida habilita la conversación relacionada con el inmueble.

La versión Android local es 2.6.0, con versionCode 5. Existe un APK debug para inspección de la compilación, pero no incluye aún la URL del servidor remoto. Debe recompilarse después de configurar Supabase para realizar las pruebas completas.

| Área | Alcance local | Pendiente real |
| --- | --- | --- |
| Catálogo y perfil | Lecturas y edición integradas. | Configuración y datos del servidor. |
| Visitas y chat | Transacciones y pruebas emuladas. | Flujo web a Android y viceversa. |
| Imágenes y audio | Gateway y enlaces privados. | Buckets, políticas y archivos reales. |
| Notificaciones | Avisos y envío FCM preparados. | Entrega en navegador y teléfono. |

# 13 Tecnologías seleccionadas y arquitectura básica

La web utiliza React, Vite y Tailwind CSS. React organiza las pantallas y el estado; Vite permite desarrollar y generar la versión publicable. Android utiliza Kotlin y Jetpack Compose, con repositorios que separan el acceso a datos de la presentación.

Firebase Authentication conserva la identidad. Firestore guarda los datos comunes y permite observar cambios sin recargar manualmente la pantalla. Hosting sirve la web y Firebase Cloud Messaging prepara avisos a los dispositivos.

Supabase Edge Functions ejecutará operaciones que requieren validación de servidor y Supabase Storage almacenará archivos. Esta distribución evita depender de Cloud Functions y Firebase Storage en la solución elegida. Mantendremos Firebase Spark y Supabase Free dentro de sus cuotas [3, 4].

Los mapas utilizan Leaflet en web y osmdroid en Android, con cartografía OpenStreetMap. OSRM calcula rutas viales. Mapbox es opcional y requiere configuración; el respaldo OSRM no ofrece tráfico en vivo.

Figura 1 Arquitectura preparada para la integración de RuwaJay

# 14 Retroalimentación y mejoras

La revisión llevó a corregir comportamientos que podían afectar la confianza. Una ubicación ausente ya no se sustituye por una zona concreta y mover la cámara del mapa no equivale a seleccionar el punto de una vivienda.

También se corrigieron favoritos que podían persistir al cambiar de cuenta y se conservaron valores válidos, como un depósito de cero. Los resultados asíncronos se comprueban contra la identidad actual para evitar que una operación anterior altere la sesión nueva.

El servidor verifica quién solicita o confirma una visita, quién participa en un chat y quién edita una vivienda. Autoriza archivos privados antes de entregar enlaces y registra reintentos para evitar duplicar mutaciones.

Estas mejoras proceden de la revisión técnica y decisiones del equipo; no son resultados de satisfacción de usuarios externos. Para obtener esa retroalimentación proponemos sesiones cortas de búsqueda, favoritos y coordinación de una visita, observando dudas y errores.

Cada observación se registrará con tarea, dispositivo, resultado y prioridad. Corregiremos primero acceso, datos y permisos; después navegación, textos y comodidad visual. Una mejora se marcará resuelta cuando esté comprobada en el entorno correspondiente.

# 15 Tecnologías seleccionadas y arquitectura básica de la integración

La integración separa responsabilidades: el cliente presenta la interfaz, Firebase identifica y conserva datos, y el gateway Supabase valida operaciones y autoriza archivos. La persona no necesita una segunda cuenta de usuario Supabase.

El gateway verifica firma, emisor, audiencia y caducidad del token Firebase. Consulta el perfil para comprobar suspensión y permisos. Las credenciales de servicio permanecen en el servidor; los clientes solo utilizan su URL pública.

Las reservas se guardan mediante transacciones. Una confirmación válida relaciona propietario, interesado y vivienda. El mensaje y su resumen se escriben juntos y el remitente se deriva de la sesión, sin confiar en identidades enviadas por el cliente.

Las fotos de anuncios y perfiles son públicas. Audio, imágenes de chat y documentos de verificación son privados. Firestore guarda referencias estables y el servidor genera enlaces de cinco minutos para participantes autorizados.

La cola server_jobs conserva avisos y actualizaciones de metadatos. Se procesa después de solicitudes y con Cron cada cinco minutos. El mantenimiento recorre cien visitas una vez por hora para limitar lecturas. Estos mecanismos necesitan aceptación en Supabase real.

| Datos | Ubicación | Control principal |
| --- | --- | --- |
| Perfiles y viviendas | users y properties | Identidad, dueño y campos protegidos. |
| Visitas y horarios | visits y visit_slots | Transacciones y cambios permitidos. |
| Conversaciones | conversations y messages | Participantes y remitente auténtico. |
| Datos por usuario | Subcolecciones bajo UID | Favoritos, búsquedas y avisos propios. |
| Archivos | Supabase Storage | Subida autorizada y enlaces privados. |

# 16 Análisis de viabilidad técnica y operativa

La viabilidad técnica tiene evidencia inicial: la web y Android compilan, y las pruebas locales cubren identidad, reservas, mensajes, archivos privados y cambio de cuenta. El entrypoint Supabase también pasó la comprobación de tipos de Deno.

La viabilidad operativa depende de acceso autorizado, secretos y políticas, revisión de datos históricos y pruebas físicas. Los cinco índices Firestore están publicados, pero el backend y los clientes nuevos no se han publicado.

Los planes gratuitos permiten preparar un piloto con consumo limitado. Debemos vigilar almacenamiento, transferencia, invocaciones y lecturas. Las cuotas y la pausa por inactividad de Supabase forman parte de sus condiciones [4]. Cualquier cambio de plan exige una decisión explícita.

Proponemos distribuir atención de incidencias, revisión de datos y pruebas entre los integrantes. Debe acordarse dentro del equipo y no presupone puestos remunerados durante la etapa académica.

| Riesgo | Acción prevista |
| --- | --- |
| Datos inconsistentes | Resolver diez incidencias con evidencia antes de migrar. |
| Servidor sin configurar | Probar permisos y archivos antes de publicar. |
| Cuotas agotadas | Medir consumo y limitar cargas; revisar opciones. |
| Clientes incompatibles | Coordinar actualización y reversión. |
| Funciones no comprobadas | Separar pruebas locales de aceptación real. |

# 17 Plan de implementación a corto plazo

La prioridad es una puesta en marcha controlada. Debemos demostrar que una tarea iniciada en web puede continuar en Android sin perder datos ni acceder a información ajena.

Primero resolveremos incidencias históricas y prepararemos respaldo y reversión. En la fase final de acceso, el compañero confirmará el proyecto Supabase y configurará gateway, buckets y tareas periódicas. Con el servidor operativo, configuraremos la misma URL en ambos clientes y recompilaremos.

Las reglas y versiones compatibles se publicarán en una ventana coordinada. Después iniciaremos un piloto reducido con participantes informados y seguimiento de errores.

Verificar titulares, participantes y visitas históricas; recuperar fotos y decidir el tratamiento de audios sin archivo.

Respaldar datos y configuración y comprobar cómo revertir una publicación fallida.

Configurar Supabase Free y secretos mediante el compañero autorizado, conservando las otras sesiones.

Probar reservas, chat, archivos privados y suspensión en servicios reales.

Publicar clientes compatibles y comprobar FCM, ubicación y audio en dispositivos.

Registrar resultados del piloto y priorizar correcciones antes de ampliar el público.

# 18 Plan de estrategia de marketing inicial

La difusión debe invitar a probar una solución concreta y escuchar a las personas. Necesitamos anuncios útiles y un proceso que funcione antes de ampliar la publicidad.

## Público objetivo

Personas que buscan vivienda en arrendamiento y propietarios con anuncios disponibles en el territorio elegido. El piloto será cercano al equipo para facilitar acompañamiento y seguimiento.

## Canales de difusión

Redes sociales del proyecto, contactos comunitarios y recomendaciones con autorización. La web explicará cómo funciona el servicio. No se enviarán campañas a contactos sin consentimiento.

## Mensaje clave

RuwaJay te ayuda a revisar viviendas y organizar tu próxima visita desde el teléfono o la computadora. El mensaje expresa utilidad sin asegurar disponibilidad, verificación universal o acuerdos de arrendamiento.

## Medios promocionales

Publicaciones breves, videos del recorrido y material digital con el nombre del proyecto. Una ficha de ejemplo se identificará como demostración. Fotos y testimonios de personas reales se utilizarán solo con autorización.

# 19 Plan de estrategia de marketing lanzamiento y metas

## Evento de lanzamiento

Proponemos una presentación después de completar la aceptación remota. Mostraremos cómo consultar una vivienda, guardar un favorito y solicitar una visita. Puede realizarse en un espacio académico o en línea; no hay fecha ni sede confirmadas.

## Incentivos iniciales

El piloto ofrecerá uso básico gratuito y apoyo para completar las primeras publicaciones. Como incentivo daremos orientación y recogeremos comentarios. No se prometerán premios, descuentos o servicios que el equipo no haya autorizado.

## Meta de impacto

Como meta propuesta para treinta días del piloto, planteamos veinte anuncios completos, treinta registros voluntarios y diez solicitudes de visita válidas. Son metas de aprendizaje, no resultados obtenidos ni proyecciones de una encuesta.

Buscaremos además que ocho de cada diez participantes de las sesiones puedan completar tareas principales sin ayuda directa. Aplicaremos una pauta común y revisaremos qué dificultades impiden esa meta. La cantidad de registros no demuestra por sí sola una mejora en el acceso a vivienda.

# 20 Tecnologías utilizadas en la aplicación RuwaJay

La selección responde a dos clientes y una fuente compartida de datos. Aunque las interfaces son distintas, ambas deben interpretar los mismos identificadores, estados y coordenadas.

| Tecnología | Uso | Consideración |
| --- | --- | --- |
| React y Vite | Web y compilación. | Necesita URL del gateway. |
| Tailwind CSS | Estilos de la web. | Legibilidad y adaptación. |
| Kotlin y Compose | Interfaz Android. | Versión 2.6.0; firma pendiente. |
| Firebase Auth | Identidad común. | UID y roles protegidos. |
| Cloud Firestore | Datos y listeners. | Transacciones y revisión histórica. |
| Hosting y FCM | Web y notificaciones. | Push real por comprobar. |
| Supabase y Deno | Gateway y archivos. | Despliegue pendiente. |
| Leaflet y osmdroid | Mapas. | Coordenadas válidas. |
| OSRM | Rutas viales. | Respaldo sin tráfico en vivo. |
| Git y pruebas | Control y validación. | Emuladores separados. |

# 21 Capturas de la aplicación

Las capturas muestran la pantalla real de acceso de la web ejecutada localmente. No se inició sesión ni se utilizaron datos personales. La imagen móvil corresponde a la web adaptable; no es una captura de la aplicación Android nativa.

La vista de escritorio presenta los campos de acceso y la identidad visual. La vista móvil permite observar la misma pantalla en un espacio reducido. Las capturas de catálogo, visitas y chat con servicios remotos se incorporarán después de la puesta en marcha.

Figura 2 Pantalla de acceso web en escritorio

Figura 3 Pantalla de acceso de la web en vista móvil

# 22 Código

La web se organiza en src, Android en android-app y el gateway en supabase/functions. Los contratos compartidos ayudan a interpretar propiedades, coordenadas y estados de la misma manera.

El registro de reintentos es un ejemplo de integración. El servidor calcula una clave por usuario y solicitud; si existe un resultado válido de esa operación, lo reutiliza. Así, repetir la misma solicitud no crea otra visita o mensaje.

const prior = await tx.get('server_requests/' + key);
if (prior.exists) {
  assert(prior.data.digest === digest, 409,
    'already-exists',
    'La solicitud ya se utilizó para otra operación.');
  return prior.data.result;
}

Extracto de supabase/functions/_shared/service.js

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| src/lib/backendService.js | Peticiones web y control de sesión. |
| src/lib/contracts.js | Datos compartidos y coordenadas. |
| android-app/.../RuwaBackend.kt | Peticiones con token Firebase. |
| supabase/functions/_shared/service.js | Validaciones y transacciones. |
| tests/supabase.backend.test.js | Pruebas con emuladores. |

La entrega supabase-gratuito contiene código e inventario SHA256. No incluye claves, sesiones ni respaldos privados. functions se conserva para helpers, migración y regresiones del servidor anterior; no se desplegará en Firebase dentro de esta solución.

# 23 Código QR para la descarga de la aplicación

El código QR de RuwaJay redirigirá a la ficha oficial de la aplicación en la Play Store. Desde allí, la persona podrá consultar la información del producto e iniciar la instalación mediante el proceso de Google Play.

El destino será el enlace público definitivo de esa ficha cuando la publicación haya sido aprobada. Antes de distribuir el material comprobaremos que el escaneo abra la aplicación correcta y que el enlace funcione desde un teléfono Android.

La publicación en la tienda todavía está pendiente. Por eso incorporaremos el QR definitivo cuando dispongamos del enlace validado. Así evitaremos que el material de presentación lleve a una página inexistente o a una aplicación diferente.

El QR irá acompañado del nombre RuwaJay y una indicación breve: Escanea para abrir RuwaJay en la Play Store. Se probará su lectura en pantalla e impreso antes de utilizarlo públicamente.

# 24 Plan financiero básico

El prototipo se prepara sin activar infraestructura de pago. Firebase Spark y Supabase Free permiten la primera etapa dentro de sus cuotas [3, 4]. Aun así, desarrollar y operar consume tiempo, conectividad y recursos del equipo; una cuota de servidor de cero no significa un costo total de cero.

## Costos de desarrollo

Como ejercicio de planificación valoramos 240 horas del equipo a Q30 por hora, equivalentes a Q7,200. Es una estimación del esfuerzo, no un desembolso realizado ni una deuda. Una distribución uniforme entre cinco integrantes sería de 48 horas por persona; el reparto real debe registrarse por actividad.

## Costos operativos

El piloto utilizará dispositivos y conectividad disponibles y difusión digital sin compras adicionales. El costo incremental propuesto de infraestructura es Q0 dentro de las cuotas. Impresiones, transporte, dominio propio y promoción pagada son opcionales y requieren acuerdo separado.

La distribución pública puede tener gastos ajenos al servidor. Google informa una tarifa única de US$25 cuando se necesita registrar una nueva cuenta de desarrollador [5]. No se realizó ese pago ni se abrió una cuenta de publicación en esta etapa. Antes de asumir un gasto se verificará si existe una cuenta autorizada disponible.

# 25 Plan financiero ingresos y punto de equilibrio

El piloto tendrá uso básico gratuito. El código no incluye cobros, suscripciones ni pasarela de pago. Para estudiar una posibilidad futura usamos un servicio opcional hipotético de Q49 mensuales por propietario, costo variable de Q9 por cliente y costo fijo de Q300 mensuales para atención y difusión. Son supuestos académicos, no tarifas aprobadas.

| Escenario | Clientes | Ingresos | Costos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | 4 | Q196 | Q336 | −Q140 |
| Mes 2 | 8 | Q392 | Q372 | Q20 |
| Mes 3 | 12 | Q588 | Q408 | Q180 |

## Proyecciones de ingresos

El escenario utiliza cuatro, ocho y doce clientes del servicio opcional en tres meses consecutivos. No representa demanda medida ni compromete al equipo a venderlo.

## Punto de equilibrio

El margen por cliente sería Q49 menos Q9, igual a Q40. Dividir Q300 entre Q40 da 7.5; se necesitan ocho clientes para cubrir el costo mensual considerado. El cálculo no recupera los Q7,200 estimados de desarrollo ni incluye impuestos, comisiones o nuevas necesidades de infraestructura.

Ingresos = clientes × Q49. Costos = Q300 + clientes × Q9. Antes de tomar decisiones comerciales se necesitan entrevistas, costos comprobados y revisión de las obligaciones correspondientes. La prioridad sigue siendo demostrar utilidad y funcionamiento del piloto gratuito.

# 26 Fuentes de financiamiento posibles

Estas opciones describen formas de sostener una necesidad comprobada. No hay financiamiento confirmado y cualquier aporte deberá registrarse con claridad.

## Propias

El equipo puede aportar tiempo, equipos y herramientas disponibles para completar la etapa académica. Cada gasto adicional se acordará antes de realizarlo y se distinguirá del esfuerzo estimado.

## Familiares y amigos

Un aporte voluntario podría apoyar materiales o una presentación. Deben aclararse finalidad y condiciones, sin presentar una ayuda informal como inversión ni prometer rendimientos.

## Concursos y premios

Podemos revisar convocatorias tecnológicas y participar cuando el alcance sea compatible. Ningún premio se incluirá como ingreso antes de una adjudicación real.

## Crowdfunding financiamiento colectivo

Una campaña tendría sentido con una meta concreta, presupuesto verificable y explicación de compromisos. Hoy es una posibilidad futura, no una campaña activa.

## Apoyo institucional o gubernamental futuro

Podría solicitarse acompañamiento, espacios o asesoría. No se atribuyen patrocinios ni respaldos oficiales sin acuerdo. Cada convocatoria se evaluará según necesidades y capacidad de cumplir sus condiciones.

# 27 Estrategias de escalabilidad

## Expansión geográfica

La ampliación debe ocurrir después de conseguir anuncios completos y resultados útiles en el piloto. Antes de incorporar otro municipio revisaremos oferta disponible, calidad de ubicaciones y capacidad para atender incidencias.

## Automatización de procesos

El código prepara validación de horarios, avisos y actualización de metadatos. Podemos mejorar alertas de fallos y herramientas de revisión. La automatización organiza tareas, pero verificar identidades y resolver reportes seguirá necesitando intervención humana.

## Uso de tecnologías escalables

Existen límites concretos: mantenimiento de cien visitas por hora, consultas transaccionales que se detienen al alcanzar quinientos resultados y propagación paginada con límite de diez mil resultados por proceso. Se evita tomar decisiones con consultas truncadas.

Si crece el uso mediremos consumo y tiempos antes de modificar la arquitectura. Podemos reducir imágenes, controlar cargas y mejorar paginación. Una ampliación de plan o migración requerirá decisión expresa; no se activarán pagos automáticamente.

# 28 Indicadores

Los indicadores evaluarán el piloto sin confundir registros técnicos con resultados sociales. Los 128 documentos y 16 usuarios de la captura pertenecen a una revisión operativa, no a una muestra de clientes activos ni a una medición de demanda.

Al comenzar registraremos una línea base y aplicaremos las mismas definiciones cada semana. La información de participantes se recogerá con consentimiento y no se publicarán datos identificables.

| Indicador | Forma de medir | Meta o criterio propuesto |
| --- | --- | --- |
| Solicitud completada | Válidas ÷ intentos observados × 100. | 80 % en tareas del piloto. |
| Claridad de información | Calificación posterior de 1 a 5. | Promedio de 4; sin medición aún. |
| Visitas coordinadas | Confirmadas únicas por período. | Obtener una línea base. |
| Costo por participante | Gastos comprobados ÷ activos. | Medir sin asumir ahorro. |
| Costo por anuncio | Difusión comprobada ÷ fichas completas. | Revisar durante treinta días. |
| Disposición de pago | Entrevistas sobre servicio opcional. | Explorar, sin asumir ventas. |
| Errores por tarea | Fallidas ÷ observadas × 100. | Corregir antes de ampliar. |

## Indicadores de impacto social

Mediremos si las personas completan solicitudes, comprenden las fichas y consiguen coordinar visitas. Una visita confirmada no demuestra un arrendamiento firmado; esa diferencia debe mantenerse en los resultados.

## Indicadores de impacto económico

Registraremos gastos incrementales, costo por anuncio y eventual disposición a pagar por servicios opcionales. No atribuiremos ahorro de tiempo o dinero sin una comparación y un método de medición.

# 29 Conclusiones

RuwaJay reúne una propuesta concreta: ayudar a revisar viviendas y organizar el contacto entre interesados y propietarios desde web y Android. Su aporte esperado es mantener la información durante un proceso de varias consultas y decisiones.

El desarrollo tiene avances comprobados. Las correcciones de ubicación, depósito y cambio de cuenta mejoran la consistencia, y las pruebas locales cubren operaciones delicadas como reservar horarios, confirmar visitas y acceder a archivos privados.

Conservar Firebase Spark y utilizar Supabase Free permite preparar una primera etapa sin activar facturación de infraestructura. Su viabilidad depende de cuotas, configuración y aceptación real; no garantiza operación gratuita e ilimitada para cualquier volumen.

Los pendientes están definidos: resolver diez incidencias históricas, completar el acceso del compañero, desplegar Supabase, publicar clientes compatibles y comprobar dispositivos. La difusión pública debe esperar a que ese recorrido esté aceptado.

La siguiente prioridad es escuchar a participantes del piloto y convertir sus observaciones en mejoras comprobables. Después podremos sostener con datos metas de uso, posibilidades comerciales y crecimiento. Este orden permite presentar el proyecto sin anticipar resultados que aún no existen.

# 30 Anexos

Las seis semanas siguientes organizan el trabajo propuesto; no son un registro de seis semanas ejecutadas. La evidencia fechada del proyecto se explica por separado.

## Semana 1

Enfoque: problema y alcance. Actividades propuestas: identificar necesidades de buscadores y propietarios, redactar objetivos y priorizar consulta, favoritos, visita y conversación.

Entregable esperado: problema, propuesta de valor y funciones prioritarias. Validación pendiente: entrevistar a participantes y comprobar que el recorrido responde a sus necesidades.

## Semana 2

Enfoque: diseño y datos. Actividades propuestas: definir fichas, roles, identificadores, colecciones y separación de datos públicos y privados.

Entregable esperado: modelo de datos y flujos. La arquitectura vigente combina Firebase y Supabase; sustituye para esta solución las decisiones históricas que dependían de Storage y Functions en Firebase.

## Semana 3

Enfoque: clientes. Actividades propuestas: integrar acceso, catálogo, perfil, publicación, favoritos y búsquedas. Cada pantalla debe informar el resultado real de la operación.

Evidencia actual: existen clientes y repositorios; web y Android 2.6.0 compilan. La compilación no equivale a aceptación contra el servidor remoto.

# 31 Anexos semanas de integración y publicación

## Semana 4

Enfoque: operaciones críticas. Actividades propuestas: validar horarios, cambios de visita, participantes y archivos; registrar reintentos y avisos.

Evidencia actual: gateway preparado y pruebas emuladas de carreras de reservas, remitente, cancelación y privacidad. Falta configurar la función y políticas del proyecto confirmado.

## Semana 5

Enfoque: pruebas y ajustes. Actividades propuestas: revisar cambios de cuenta, coordenadas ausentes, guardado y conservación de datos.

Evidencia fechada: las revisiones del 12 y 13 de octubre de 2026 registran correcciones y pruebas aprobadas. La captura de 128 documentos y 16 usuarios no es una exportación oficial ni una restauración ensayada.

## Semana 6

Enfoque: publicación y piloto. Actividades propuestas: terminar documentación, resolver datos, preparar reversión y coordinar acceso y despliegue con el compañero.

Estado: el acceso Supabase sigue diferido. El nuevo servidor, reglas y clientes no se publicaron. Solo se desplegaron índices Firestore comprobados en READY. Faltan pruebas reales y una versión Android firmada.

# 32 Anexos evidencia y pendientes

Las pruebas usan demo-ruwajay, separado del proyecto real. Archivos y push del gateway se simulan; los resultados no demuestran políticas Supabase reales ni entrega de notificaciones físicas.

| Comprobación | Resultado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Gateway Supabase | 5 de 5 aprobadas | Auth y Firestore emulados. |
| Unitarias backend | 4 de 4 aprobadas | Firma, proyecto, rutas y límites. |
| Navegador | 2 de 2 aprobadas | Servidor legado emulado. |
| Deno y web | Aprobadas | Tipos y compilación. |
| Android | Build y 4 unitarias | Copia ASCII; sin prueba física completa. |

## Pendientes de publicación

Verificar dos conversaciones, un titular y dos confirmaciones históricas.

Conseguir fotografías de una vivienda y decidir el tratamiento de cuatro audios sin archivo.

Respaldar datos, archivos y políticas y preparar reversión comprobable.

Confirmar proyecto y acceso Supabase con el compañero al final.

Configurar cuenta de servicio, secretos, buckets, gateway, Vault y Cron.

Aplicar solo migración revisada y sin incidencias, si corresponde.

Configurar la misma URL, recompilar y publicar web y Android compatibles.

Comprobar FCM, ubicación, audio y archivos privados en dispositivos.

Registrar aceptación y completar preparación de distribución pública.

La entrega supabase-gratuito conserva código, inventario y bitácora con pendientes. Los respaldos privados y secretos no deben utilizarse como anexos públicos.

# 33 Glosario técnico del proyecto RuwaJay

## Desarrollo de aplicaciones

Frontend Parte que muestra pantallas y recibe acciones.

React Biblioteca de la interfaz web.

Jetpack Compose Herramienta de interfaz Android con Kotlin.

Repositorio Componente que organiza acceso a datos.

APK debug Archivo Android de pruebas, distinto de una publicación firmada.

## Arquitectura y backend

Backend Valida operaciones y coordina datos y servicios.

Gateway Punto HTTP que recibe solicitudes y comprueba permisos.

UID Identificador único de una cuenta.

JWT Token firmado para comprobar identidad y vigencia de sesión.

Transacción Agrupa lecturas y escrituras conservando consistencia.

Bucket Contenedor de archivos con reglas de acceso.

Enlace firmado Dirección temporal para abrir un archivo autorizado.

Cron Ejecución de tareas en intervalos definidos.

# 34 Glosario pruebas marketing y finanzas

## Pruebas y validación

Emulador Simula un servicio sin utilizar datos reales.

Regresión Comprueba comportamientos previos después de cambios.

Aceptación Verifica una tarea en el entorno y dispositivo previstos.

Idempotencia Evita repetir el efecto de una operación reintentada.

Reversión Permite volver al estado anterior si una publicación falla.

## Marketing y estrategia

Propuesta de valor Beneficio para un público concreto.

Canvas Modelo de nueve bloques del servicio.

Piloto Uso limitado para aprender antes de ampliar.

Conversión Proporción que completa una acción definida.

## Finanzas y escalabilidad

Costo fijo Gasto considerado constante durante un período.

Costo variable Gasto que cambia con clientes o acciones.

Punto de equilibrio Ingresos suficientes para cubrir los costos del cálculo.

Cuota gratuita Uso incluido sin cobro, con límites.

Escalabilidad Adaptación de procesos y tecnología al crecimiento.

# 35 Fuentes consultadas

Las fuentes externas respaldan contexto y condiciones de proveedores. Los avances proceden del repositorio y la bitácora. Entrevistas, metas y cifras comerciales son propuestas de planificación.

[1] Encuentra24. Anuncios de alquiler en Guatemala. Consulta del 13 de octubre de 2026. https://www.encuentra24.com/guatemala-es/bienes-raices-alquiler

[2] Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Portal de resultados del Censo 2018. https://censo2018.ine.gob.gt/

[3] Google Firebase. Planes y precios. Consulta del 13 de octubre de 2026. https://firebase.google.com/pricing

[4] Supabase. Pricing y límites de Edge Functions. Consulta del 13 de octubre de 2026. https://supabase.com/pricing y https://supabase.com/docs/guides/functions/limits

[5] Google Play Console Help. Get started with Play Console. Consulta del 13 de octubre de 2026. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435